 **Къэбэрдей-Балъкъэр Къабарты-Малкъар Республиканы**

**Республикэм и Шэджэм къалэм и Чегем шахарыны**

**администрацэ администрациясы**

**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕГЕМ**

**Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики**

ул. Баксанское Шоссе, 8 г. Чегем 361401 тел: (886630) 4-14-23; факс:(886630) 4-14-51 E-mail:gorodchegem1@yandex.ru

**«09» октября 2017г. г.Чегем**

**Постановленэ №\_\_\_\_**

**Бегим №\_\_\_\_**

**Постановление №\_\_\_\_**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**городского поселения Чегем в 2018 году»**

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ­ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предос­тавления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» Местная администрация городского поселения Чегем

**п о с т а н о в л я е т:**

1.Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Чегем в 2018 году».

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Местной администрации городского поселения Чегем и в районной газете «Голос Чегема».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского поселения Чегем М.А. Абаева.

Главы местной администрации

городского поселения Чегем

Макоев

Утверждена

постановлением Местной администрации городского поселения Чегем от «09» октября 2017г.№ 1263

Муниципальная программа  
«Формирование современной городской среды  
на территории городского поселения Чегем в 2018 году»  
(в рамках реализации приоритетного проекта  
«Формирование современной городской среды»)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды  
на территории городского поселения Чегем в 2018 году»

Настоящий проект разработан в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 го­да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и Уставом городского поселения Чегем.

Настоящий документ определяет ресурсное обеспечение и прогнозную оценку расходов федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, бюджета го­родского поселения Чегем, иных источников финансирования программы «Формирование современной городской среды».

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

* повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благо­устройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, от­крытыми, востребованными гражданами);
* запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благо­устройству, инициированных гражданами;
* запустит механизм финансового и трудового участия граждан и орга­низаций в реализации мероприятий по благоустройству;
* сформирует инструменты общественного контроля за реализацией ме­роприятий по благоустройству на территории города.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по бла­гоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать со­временную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребы­вания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное про­странство».

ПАСПОРТ

муниципальной программы городского поселения Чегем «Формирование современной городской среды на 2018 год»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполни­тель Программы | Местная администрация городского поселения Че­гем. |
| Участники Программы | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетно­сти местной администрации г.п.Чегем, ТСЖ, Управляющие компании и другие собственники жилья. |
| Цель Программы | Формирование благоустроенной и комфортной среды в городском поселении Чегем. |
| Задачи Программы | -благоустройство общественно значимых терри­торий общего пользования городского поселения Чегем;  -ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов городского поселе­ния Чегем;  -привлечение населения и (или) других заинтересо­ванных лиц и организации к участию в благо­устройстве дворовых территорий многоквартирных жилых домов г.п. Чегем. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | -доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий составит не менее 12,9%;  -охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми тер­риториями от общей численности населения муни­ципального образования) не менее 8,6%;  -доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования 31%;  -доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, в том числе:   * оборудование детских и (или) спортивных площадок - 25% от стоимости; * автомобильных парковок — 50% от стоимо­сти; * озеленение территорий - 5% от стоимости в форме трудового участия; * контейнерные площадки для сбора бытовых |

|  |  |
| --- | --- |
|  | отходов - 5% от стоимости в форме трудового участия. |
| Срок реализации Про­граммы | Программа будет реализована до 31.12. 2018 года. |
| Объемы бюджетных ас­сигнований Программы | Общий объем финансирования за счет средств фе­дерального бюджета 39491190 рублей Общий объем финансирования за счет средств рес­публиканского бюджета 3510328 рублей Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета - 877582 рублей Общий объем финансирования за счет средств вне­бюджетных источников - 287400 рублей, в том числе 287400 рублей - финансовое участие за­интересованных лиц, 68300 тыс. рублей - трудовое участие заинтересованных лиц.  ИТОГО: общий объем финансирования за счет всех источников финансирования - 43879100 руб­лей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | -площадь отремонтированного дорожного (ас­фальтового) покрытия дворовых территорий МКД г.п. Чегем составит не менее 4,185 кв. м; -количество дворовых территорий МКД г.п. Чегем, на которых будет организовано освещение, соста­вит 27 дворов;  -количество граждан, которые будут обеспечены безопасными условиями проживания в МКД г.п. Чегем в связи с устройством линий наружного освещения, составит 7500 человек;  -количество дворовых территорий МКД, на кото­рых будут выполнены работы по озеленению, со­ставит 27 дворовых территорий;  -количество благоустроенных дворовых террито­рий 27 единиц;  -количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования 27 единицы; -площадь благоустроенных муниципальных терри­торий общего пользования не менее 6656 тыс. кв.м. |

1. Характеристика текущего состоянии сферы благоустройства

в городском поселении Чегем

Основные направления деятельности Местной администрации городского поселения Чегем по развитию рынка жилья и благоустройства территорий му­ниципального образования определены Указом Президента Российской Феде­рации от 7 мая 2012 г. №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищ­но-коммунальных услуг».

В соответствии с пунктами 20 и 25 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са­моуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения город­ского округа отнесен комплекс вопросов в сфере благоустройства территорий города, в том числе:

-создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения;

-организация благоустройства и озеленения территории городского округа.

Статус современного города во многом определяют уровень внешнего благоустройства и развитая инженерной инфраструктура.

В соответствии с частями 2,3 решения Совета местного самоуправления городского поселения Чегем КБР от 24.08.2012 года №21 «Об утверждении Правил благоустройства и обращения с отходами на территории городского по­селения Чегем» под дворовой территорией понимается территория, прилега­ющая к жилому зданию и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, ограниченная по периметру жилыми зданиями, строениями, сооруже­ниями или ограждениями, на которых в интересах лиц, проживающих в жилом здании, к которому она прилегает, могут размещаться детские площадки, места для отдыха, места для сушки белья, парковки транспортных средств.

По состоянию на 01.01.2017 года в городском поселении Чегем насчиты­вается 77 единиц многоквартирных домов. В администрацию городского посе­ления Чегем поступило более 27 заявок от жителей и организаций, эксплуати­рующих жилищный фонд для участия в программе.

Число ветхих многоквартирных жилых домов в городском поселении Че­гем по состоянию на 2009-2017 года составляет 2 единиц, общей площадью 1021.7 тыс.кв.м. Общая площадь многоквартирных жилых домов в городском поселении Чегем по состоянию на 01.01.2017 года составляет 112.386.7 тыс. кв.м. Основная часть домов построена более 30 лет назад.

В существующем жилищном фонде на территории городского поселения Чегем объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают современным требованиям, обуслов­ленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Фе­дерации. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых тер­риторий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во мно­гом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворо­вых территорий не соответствует современным требованиям к местам прожи­вания граждан, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, практически не

производятся работы по озеленению дворовых территорий, недостаточное ко­личество оборудованных детских и спортивных площадок.

В большинстве дворов городского поселения Чегем система уличного освещения не соответствует нормативам, также отсутствуют специально обу­строенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне.

Также необходимо отметить, что одной из актуальных проблем является формирование земельных участков под многоквартирными домами (далее МКД). При приобретении в собственность земельного участка собственники помещений в многоквартирном доме могут владеть, пользоваться и распоря­жаться таким земельным участком, в установленном порядке решать вопросы по благоустройству территории, ее обустройству, возможности размещения спортивных, детских, малых архитектурных форм, парковки.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий МКД не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых территорий МКД необходим последова­тельный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполага­ет использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реа­лизации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

1. Цель и задачи Программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы определены следующими нормативными правовыми документами:

-Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повыше­нию качества жилищно-коммунальных услуг»;

-«Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года» (распоряжение Правительства РФ от 26.01.2016 г. №80-р);

-«О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос­сийской Федерации на период до 2020 года» (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 года №1662-р);

-решение Совета местного самоуправления городского поселения Чегем КБР от 21.08.2012 года № 21 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского поселения Чегем»;

-постановление Местной администрации городского поселения Чегем от 04.10.217 года №1263 «Об утверждении муниципальной программы городского поселения Чегем «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму­нальными услугами жителей городского поселения Чегем на 2017 - 2018 годы».

Данная Программа направлена на повышение уровня благоустройства дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, ликвида­цию потенциально аварийных участков на дворовых территориях и проездах к ним.

Основной целью программы является формирование благоустроенной и комфортной среды в городском поселении Чегем.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:

-благоустройство общественно значимых территорий общего пользова­ния городского поселения Чегем;

-ремонт и благоустройство дворовых территорий МКД городского посе­ления Чегем;

-привлечение населения и (или) других заинтересованных лиц и органи­зации к участию в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных жилых домов г.и. Чегем.

1. Целевые индикаторы Программы

Реализация мероприятий Программы позволит к концу 2018 года обеспе­чить следующие достижение следующих целевых индикаторов:

-доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дво­ровых территорий составит не менее 12,9%;

-охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми тер­риториями от общей численности населения муниципального образования) не менее 8,6%;

-доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования 31 %.

При этом, при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий много­квартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по благоустрой­ству доля участия определяется как процент от общей стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, в том числе: оборудование детских и (или) спортивных площадок (25% от стоимости), автомобильных парковок (50% от стоимости), озеленение территорий (5% от стоимости), контейнерные площадки для сбора твердых бытовых отходов (5%).

Сведения о целевых индикаторах, показателях результатов программы их значениях приведены в приложении №1 к настоящей муниципальной программе.

1. Сроки и контрольные этапы реализации Программы.

Программа будет реализована с 01.01.2018-2022 годы. Перечень основных ме­роприятий Программы представлен в приложении №2 к настоящей муници­пальной программе.

Реализация Программы не предполагает бюджетных инвестиций в объек­ты муниципальной собственности.

Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации Про­граммы приведены в приложении №3 к настоящей муниципальной программе.

V. Объемы и источники финансировании Программы

Финансовые средства для благоустройства дворовых территорий г.п. Че­гем формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, местного бюджета городского по­селения Чегем, внебюджетных источников.

Финансирование Программы в 2018 году осуществляется в размере 43879100 рублей, из них;

-средств федерального бюджета 39491190 рублей;

-средств республиканского бюджета 3510328 рублей;

-средства местного бюджета - 877582 рублей;

-средства за счет внебюджетных источников - 287400 рублей, в - том фи­нансовое участие заинтересованных лиц.

68300 рублей - трудовое участие заинтересованных лиц .

Финансовое обеспечение реализации Программы приведено в приложе­нии №4 к настоящей муниципальной программе.

VI. Ожидаемые результаты реализации программы

Программа носит социальный характер. Основным критерием её эффек­тивности является улучшение качества проживания граждан в МКД.

Выполнение мероприятий Программы обеспечит реализацию гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания, повышение каче­ства и комфорта городской среды в городском поселении Чегем. Мероприятия Программы позволят значительно изменить внешний облик городского поселе­ния, повысить уровень благоустройства, озеленения, а также качество обслу­живания и содержания дворовых территорий МКД городского поселения Че­гем.

Реализация мероприятий Программы в комплексе с сопутствующими ме­рами на республиканском уровне позволит к концу 2018 года обеспечить сле­дующие показатели:

-площадь отремонтированного дорожного (асфальтового) покрытия дво­ровых территорий МКД г.п. Чегем составит не менее 17.650 кв. м;

-количество дворовых территорий МКД г.п. Чегем, на которых будет ор­ганизовано освещение, составит 27 дворов;

-количество граждан, которые будут обеспечены безопасными условиями проживания в МКД г.п. Чегем в связи с устройством линий наружного освеще­ния, составит не менее 7500 человек;

-количество дворовых территорий МКД, на которых будут выполнены работы по озеленению, составит не менее 27 дворовых территорий;

-количество благоустроенных дворовых территорий - 27 единиц; -количество благоустроенных муниципальных территорий общего поль­зования не менее 3 единиц;

-площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользо­вания не менее 1.680.7 кв.м.

Результатом реализации Программы станет не только решение проблемы благоустройства дворовых территорий МКД, но и формирование современной благоустроенной городской среды.

C:\Users\6629~1\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image2.jpeg



Приложение № 1  
к муниципальной программе  
«Формирование современной городской среды на  
территории городского поселения Чегем в 2018 году»  
(в рамках реализации приоритетного проекта  
«Формирование современной городской среды»)

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы,  
подпрограмм муниципальной программы  
городского поселения Чегем и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование цели (задачи) | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере­ния | Значения показателей | | Отношение значения показателя последнего года реализации про­граммы к отчетному |
| 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 2) | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа ««Формирование современной городской среды на 2018 год» | | | | | | |
| 1. | Цель: «Формирование благоустроенной и комфортной среды в городском поселении Чегем» | Целевой индикатор 1: «Доля благоустроенных дворо­вых территорий от общего количества дворовых тер­риторий городского поселения Чегем». | Проценты | 2,6 | 12,9 | Увеличение значения показателя в 4,96 ра­за. |
| Целевой индикатор 2: «Охват населения благо­устроенными дворовыми территориями» | Проценты | 3,1 | 8,6 | Увеличение значения показателя в 2,77 ра­за. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Задача 1: «Благоустройство общественно значимых территорий общего пользования городского поселения Чегем». | Показатель результата 1: «Количество благоустроен­ных муниципальных территорий общего пользования» | Ед. | 4 | 6 | Увеличение значения показателя на 33,3% |
|  | Показатель результата 2: «Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования» | га | 12.4 | 1366 | Увеличение значения показателя на 1,26 га. |
|  |  | Показатель результата 3: «Доля площади благоустро­енных территорий общего пользования» | Проценты | 28.6 | 31 | Увеличение значения показателя на 2,4%. |
| 1.2. | Задача 2: «Ремонт и благоустройство дво­ровых территорий многоквартирных жи­лых домов г.п. Чегем». | Показатель результат: «Количество благоустро­енных дворовых территорий» | Ед. | 22 | 102 | К концу реализации программы количе­ство благоустроенных дворовых территорий МКД г.п.Чегем долж­но составить 27 ед. |
| 1.3. | Задача 3: «Привлечение населения и (или) других заинтересованных лиц и организа­ции к участию в ремонте и благоустройстве дворовых территорий многоквартирных жилых домов г.п. Чегем» | Показатель результата 1: Доля (финансового участия в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов г.п. Чегем» |  |  |  |  |
|  | - оборудование детских и (или) спортивных площадок - 25% от стоимости; | Проценты | 0 | 25 | Обеспечение 25 % софинансирования заинтересованных лиц. |
|  |  | -автомобильных парковок - 50% от стоимости; | Проценты | 0 | 50 | Обеспечение 50 % софинансирования заинтересованных лиц. |
|  |  | -озеленение территорий - 5% от стоимости; | Проценты | 0 | 5  (допускается трудовое уча­стие) | Обеспечение 5 % софинансирования заинтересованных лиц. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - контейнерные площадки для сбора твердых бы­товых отходов - 5% от стоимости. | Проценты | 0 | 5  (допускается трудовое уча­стие) | Обеспечение 5 % софинансирования заинтересованных лиц. |
|  |  | Показатель результата 2: «Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству дворовых тер­риторий многоквартирных жилых домов г.п. Чегем». | Проценты | 0 | 5 | Обеспечение 5 % со­финансирования заин­тересованных лиц пу­тем трудового уча­стия |

Приложение № 2  
к муниципальной программе  
«Формирование современной городской среды на  
территории городского поселения Чегем в 2018 году»  
(в рамках реализации приоритетного проекта  
«Формирование современной городской среды»)

Информация об основных мероприятиях программы,  
подпрограмм муниципальной программы  
городского поселения Чегем.\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование ведомственной про­граммы, основного мероприятия и меропри­ятия | Ответственный  исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосред- ственный результат (краткое описание и его значение) | Последствия нереализации ве­домственной программы, основ­ного мероприятия. | Связь с показателями результатов муници­пальной программы (подпрограммы) - № показателя |
| начала  реализации | окончания  реализации |
| 1 | 2 | -5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской средьГна 2017 год» | | | | | | |
| 1. | Цель 1: «Формирование благоустроенной и комфортной среды в городском поселении Чегем». | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1: «Благоустройство общественно значимых территорий общего пользования городского поселения Чегем». | | | | | | |
| 1.1.1. | Проведение работ по благоустройству об­щественно значимых территорий общего пользования городского поселения Чегем (площадь перед ДК, ФОК, Победы). |  | 2018 г. | 2019 г. | Улучшение качества внешнего вида террито­рий общего пользования городского поселения Чегем, создание допол­нительных мест отдыха для горожан. | Снижение доступности террито­рий общего пользования г.п. Чегем для проведения мас­совых культурных мероприятий и отдыха горожан. | 1.1 |
| 1.2. | Задача 2: «Ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов г.п. Чегем». | | | | | | |
| 1.2.1. | Проведение работ по благоустройству |  | 2018 г. | 2019 г. | Ремонт асфальтового | Несоответствие асфальтового | 1.2. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дворовых проездов МКД г.п. Чегем. |  |  |  | покрытия, приведение в соответствие с нормами. | покрытия нормам, затруднен­ный проезд по дворовым терри­ториям |  |
| 1.3. | Задача 3: «Привлечение населения и (или) других заинтересованных лиц и организаций к участию в благоустройстве дворовых территорий  многоквартирных жилых домов г.п. Чегем» | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| 1.3.1. | Трудовое участие заинтересованных лиц и организаций в мероприятиях по благо­устройству дворовых территорий много­квартирных жилых домов г.п. Чегем. |  | 2018 г. | 2018 г. | Повышение заинтересо­ванности, культивирова­ние бережного и ответ­ственного отношения жителей МКД г.п. Чегем к состоянию дворовых территорий МКД, поощ­рение активной жизнен­ной позиции в вопросах благоустройства терри­торий г.п. Чегем. | Повышение уровня взаимодей­ствия между органами местного самоуправления и жителями г.п. Чегем. | 1.3. |
| 1.3.2. | Финансовое участие заинтересованных лиц и организаций в мероприятиях по благо­устройству дворовых территорий много­квартирных жилых домов г.п. Чегем. |  | 2018 г. | 2018 г. | Повышение заинтересо­ванности, культивирова­ние бережного и ответ­ственного отношения жителей МКД г.п. Чегем к состоянию дворовых территорий МКД, поощ­рение активной жизнен­ной позиции в вопросах благоустройства терри­торий г.п. Чегем. | Снижение уровня взаимодей­ствия между органами местного самоуправления и жителями г.п. Чегем. | 1.3. |

Приложение № 3  
к муниципальной программе  
«Формирование современной городской среды на  
территории городского поселения Чегем в 2018 году»  
(в рамках реализации приоритетного проекта  
«Формирование современной городской среды»)

Сведения об основных мерах правового регулирования  
в сфере реализации муниципальной программы городского поселения Чегем.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | д  J | 4 | 5 |
| 1 | Постановление Местной админи­страции городского поселения Че­гем | «О порядке общественного обсуждения проекта муниципальной программы». | Местная администрация г.п. Чегем | 2018 год |
| 2 | Постановление Местной админи­страции городского поселения Че­гем | «О порядке рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной тер­ритории общего пользования». | Местная администрация г.п. Чегем | 2018 год |
| т  J | Постановление Местной админи­страции городского поселения Че­гем | «Порядок рассмотрения, оценки предложения и сроков представления предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу на 2018 год» | Местная администрация г.п. Чегем | 2018 год |
| 4 | Постановление Местной админи­страции городского поселения Че­гем | «Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых террито­рий. подлежащих включению в муниципальную про- | Местная администрация г.п. Чегем | 2018 год |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | грамму «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Чегем на 2018 год» |  |  |
| 5 | Распоряжение Местной админи­страции городского поселения Че­гем | «О создании общественной конкурсной комиссии по рассмотрению и отбору заявок на участие в муници­пальной программе по благоустройству дворовых тер­риторий и общественных территорий в г.п.Чегем на 2018 год» | Местная администрация г.п. Чегем | 2018 год |
| 6 | Постановление Местной админи­страции городского поселения Че­гем | «Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворо­вой территории МКД, а также дизайн-проекта благо­устройства территории общего пользования города, подлежащих включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на тер­ритории городского поселения Чегем на 2018 год» | Местная администрация г.п. Чегем | 2018 год |
| 7 | Постановление Местной админи­страции городского поселения Че­гем | «О возложении функций муниципального заказчика по заключению контрактов в рамках исполнения муници­пальной программы «Формирование современной го­родской среды на территории городского поселения Чегем на 2018 год» на Борукаеву И.Б и Абаева М.А.» | Местная администрация г.п. Чегем | 2018 год |
|  |  |  |  |  |

Приложение № 4  
к муниципальной программе  
«Формирование современной городской среды  
на территории городского поселения Чегем  
в 2018 году» (в рамках реализации приоритетного  
проекта «Формирование современной городской среды»)

РЕЕСТР

дворовых территорий, подлежащих благоустройству, в рамках реализации муниципальной программы  
’’Формирование современной городской среды в городском поселения Чегем на 2018 год”

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес | Сметная сто­имость (руб.) | в том числе | | | | |
| Средства, за счет субсидий феде­рального бюд­жета | Средства, за счет субсидий бюдже­та КБР | Средства бюд­жета г.а. Чегем | Средства, аккуму­лируемые заинте­ресованными ли­цами для со финан­сирования работ по дополнительному перечню (руб.) | Средства, обра­зующиеся за счет трудового участия заинтересованных лиц (руб.)\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ул. Шаковых 98 | 1249350 | 1124415 | 99948 | 24987 | 7300 | 3500 |
| 2 | Ул. Шаковых 99 | 1249350 | 1124415 | 99948 | 24987 | 7000 | 3500 |
| 3 | Ул- Б/Шоссе 39 | 5098300 | 4588470 | 407864 | 101966 | 15000 | 7300 |
| 4 | Ул. Шаковых 99А | 2056400 | 1850760 | 164512 | 41128 | 30000 | 2800 |
| 5 | Ул. Б/Шоссе 37 | 2608300 | 2347470 | 208664 | 52166 | 32000 | 8500 |
| 6 | Ул. Б/Шоссе 31 | 2242300 | 2018070 | 179384 | 44846 | 2400 | 6300 |
| 7 | Ул. Б/Шоссе 6 | 932400 | 839160 | 74592 | 18648 | 18500 | 2100 |
| 8 | Ул. Б/Шоссе 55 | 2877700 | 2589930 | 230216 | 57554 | 25400 | 4700 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Ул. Надречная 2 | 5242800 | 4718520 | 419424 | 104856 | 41500 | 3800 |
| 10 | Ул. Надречная 4 | 2946300 | 2651985 | 235732 | 589330 | 12400 | 2750 |
| 11 | Ул. Надречная 4А | 2946300 | 2651985 | 235732 | 589330 | 12400 | 2750 |
| 12 | Ул. Надречная 1А | 315400 | 283860 | 25232 | 6308 | 6000 | 1500 |
| 13 | Ул. Надречная 10 | 361400 | 325260 | 28912 | 7228 | 4000 | 3200 |
| 14 | Ул. Надречная 10А | 1097200 | 987480 | 87776 | 21944 | 6000 | 1700 |
| 15 | Ул. Кярова 20 | 1184225 | 1065802 | 94738 | 23684 | 5400 | 2100 |
| 16 | ул. Кярова 22 | 1296056 | 907400 | 95000 | 23684 | 51100 | 2000 |
| 17 | Ул. Кярова 24 | 1308800 | 904040 | 93400 | 23684 | 4900 | 1900 |
| 18 | Ул. Кярова 34 | 947819 | 1385968 | 95814 | 23684 | 4800 | 2200 |
| 19 | Ул. Кярова 24А | 1077400 | 969660 | 86192 | 21548 | 7500 | 1500 |
| 20 | Ул. Кярова 1 | 1915300 | 1723770 | 153224 | 38306 | 6000 | 2200 |
| 21 | Ул. Кярова 2 | 1915300 | 1723770 | 153224 | 38306 | 6000 | 2200 |
| 22 | Ул. Кярова 4 | 413900 | 372040 | 33112 | 8278 | 4000 | 3100 |
| 23 | Ул. Кярова 4А | 413900 | 372040 | 33112 | 8278 | 4000 | 3100 |
| 24 | Ул. Кярова 4Б | 413900 | 372040 | 33112 | 8278 | 4000 | 3100 |
| 25 | Ул. Кярова4В | 413900 | 372040 | 331 12 | 8278 | 4000 | 3100 |
| 26 | Ул. Свободы 2А | 677200 | 609480 | 54176 | 13540 | 6/2 | 2800 |
| 27 | Ул. Свободы 2Б | 677200 | 609480 | 54176 | 13540 | 6 | 2800 |
| 28 | Итого | 43879100 | 39491190 | 3510328 | 877582 | 287400 | 68300 |

Указанные средства, входят в софинансирование программы путем трудового участия заинтересованных лиц.

Ответственность за организацию и исполнение софинансирования, путем трудового участия лежит на уполномоченных лицах.

Приложение № 5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Чегем в 2018 году» (в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»)

Наиболее посещаемые общественно значимые территории общего пользования, подлежащие благоустройству,  
в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды

в городском послании Чегем на 2018 год»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | ОБЪЕКТ | Предложения по благоустройству | Сметная стои­мость (руб.) | в том числе | | |
| Средства, за счет субси­дий феде­рального бюджета (руб.) | Средства, за счет субси­дий бюдже­та КБР (руб.) | Средства бюджета г.п. Чегем (руб.) |
| 1 | Благоустройство наиболее посещаемых общественно значимых территорий в городском поселении Че­гем на 2018 год (Площадь перед ДК, площадь у ФОК и площадь Победы) | Реконструкция фонтанов, замена торше­ров, устройство художественной подсвет­ки прилегающей территории. | 788400 | 709560 | 63072 | 15768 |
| Ремонт торшерного освещения, художе­ственная подсветка здания. | 522300 | 470070 | 41784 | 10446 |